# NodeWatch
个人全栈开发与 Vibe Coding 交付文档

文档版本： v1.1
编写日期： 2026-07-14
项目性质： 个人学习项目 / 简历项目 / 可公开演示的全栈作品
默认项目名称： NodeWatch（后续可以修改）
目标部署平台： 阿里云轻量应用服务器（Ubuntu 24.04，2 核 2 GiB，40 GiB 系统盘，西南 1（成都））
目标开发者水平： 已学习 Python，JavaScript/TypeScript 初学者
目标运行规模： 10～50 台被监控设备，每台默认 60 秒上报一次

## 0. 文档用途

本文件同时服务于两类读者：

- 项目所有者（我本人）：明确自己每个阶段需要学习、测试和手动操作的内容。

- Vibe Coding 编程代理：把本文件当作唯一的产品与工程需求基线，按阶段实现，不得擅自扩大范围。

本项目必须采用“阶段交付”的方式开发。编程代理完成一个阶段后必须停止，提交阶段报告，等待我明确回复“继续下一阶段”后再继续。

# 第一部分：项目决策摘要

## 1. 项目目标

开发一个轻量级、跨平台的主机资源上报与监控平台：

- 在 Windows 或 Linux 被监控设备上运行 Python Agent。

- Agent 定时采集 CPU、内存、磁盘、网络和系统信息。

- Agent 使用 HTTPS 和独立 Token 向服务端上报数据。

- 服务端保存最新状态和历史指标。

- 用户通过网页查看设备在线状态、历史曲线和告警。

- 系统支持 CPU、内存、磁盘和设备离线告警。

- 系统可以部署到低配云环境，并作为简历中的完整全栈项目展示。

## 2. MVP 必须完成的功能

- 管理员登录、退出和会话保持。

- 管理员创建设备，并生成只显示一次的 Agent Token。

- Python Agent 获取配置后采集基础系统信息。

- Agent 每 60 秒上报 CPU、内存、系统盘和网络速率。

- 服务端保存设备最新状态和历史样本。

- 总览页显示设备总数、在线数、离线数和告警数。

- 设备列表显示最新指标和最后上报时间。

- 设备详情页显示最近 1 小时、24 小时和 7 天曲线。

- 支持 CPU、内存、磁盘、离线告警。

- 告警支持“触发中”和“已恢复”状态。

- Agent 支持请求失败重试和本地离线缓存。

- 前后端和后端 API 构建为一个生产容器。

- 使用 Docker Compose 在阿里云轻量应用服务器上部署应用与 PostgreSQL，并由宿主机 Nginx 提供反向代理和 HTTPS。

- 完成 README、安装说明、架构图、演示账号说明和简历描述。

## 3. MVP 明确不做的功能

以下功能禁止在 MVP 阶段实现：

- 远程执行 Shell、PowerShell 或任意脚本。

- 远程关机、重启、控制桌面或截屏。

- 采集完整进程列表、键盘记录、浏览历史等敏感信息。

- Kubernetes 管理、Docker 容器监控和容器编排。

- Prometheus、Grafana、Redis、Celery、Kafka、Elasticsearch。

- 多租户计费系统。

- 手机 App。

- 本地大模型或复杂 AI 功能。

- 短信通知。

- 自动扩容、多副本高可用和分布式定时任务。

任何新增需求必须先写入 docs/CHANGE_REQUESTS.md，明确为什么需要、会增加多少复杂度，再决定是否进入后续版本。

## 4. 最终技术栈

### 4.1 Agent

- Python 3.12

- psutil

- httpx

- Pydantic / pydantic-settings

- SQLite（离线缓存）

- PyInstaller（Windows/Linux 分别构建）

- pytest

### 4.2 后端

- Python 3.12

- FastAPI

- SQLAlchemy 2.x

- Alembic

- PostgreSQL

- Pydantic

- APScheduler（MVP 单副本、单 Worker 条件下使用）

- pytest

- Ruff

### 4.3 前端

- Vue 3

- TypeScript

- Vite

- Vue Router

- Pinia

- Axios

- Element Plus

- Apache ECharts

- Vitest

### 4.4 部署

- 单一应用镜像：Vue 在构建阶段生成静态文件，FastAPI 在运行时同时提供 API 和前端文件。

- 阿里云轻量应用服务器：运行 Docker Engine、Docker Compose、Nginx、NodeWatch 应用容器和 PostgreSQL 容器。

- Docker Compose：管理 app 与 db 两个容器；应用固定单副本、单 Uvicorn Worker。

- 宿主机 Nginx：只对公网提供 80/443，将请求反向代理到 127.0.0.1:8000。

- PostgreSQL：只加入 Docker 内部网络，使用命名卷保存数据，不映射宿主机公网端口。

- GitHub Actions：测试、构建镜像并推送到镜像仓库。

- 生产发布使用固定镜像 tag；服务器通过 docker compose pull && docker compose up -d 更新。

- 正式公网访问优先使用已完成 ICP 备案的域名和 HTTPS；公网 IP 仅用于部署初期的短时 HTTP 验证。

## 5. 为什么使用单应用容器

MVP 不把 Vue 和 FastAPI 拆成两个公网服务，原因如下：

- 减少一套容器、域名和反向代理配置。

- 前后端同域，不需要额外处理 CORS。

- 登录 Cookie、静态页面和 API 使用同一个域名，理解成本更低。

- 公网只暴露 Nginx 的 80/443；应用端口 8000 只绑定 127.0.0.1。

- PostgreSQL 不发布任何宿主机端口，只允许应用容器通过 Docker 内部网络访问。

- 仍然保留清晰的 frontend/ 与 backend/ 源码边界，未来可以拆分。

生产运行逻辑：

浏览器 / Python Agent
  |
  | HTTPS :443
  v
阿里云轻量应用服务器防火墙
  |
  v
宿主机 Nginx
  |
  | http://127.0.0.1:8000
  v
NodeWatch App 容器（单副本、单 Worker）
  |- /api/v1/*       REST API
  |- /assets/*       Vue 构建产物
  `- /*              返回 index.html，由 Vue Router 接管
  |
  | Docker 内部网络 :5432
  v
PostgreSQL 容器
  |
  v
Docker 命名卷 postgres_data

服务器基线：Ubuntu 24.04、2 vCPU、2 GiB 内存、40 GiB 系统盘。公网 IP、SSH 私钥、数据库密码和生产域名均不得写入仓库。

# 第二部分：给 Vibe Coding 的总执行规则

## 6. 编程代理必须遵守的规则

- 开始编码前完整阅读本文件。

- 只执行当前阶段，不得提前实现后续阶段。

- 每个阶段开始前，先检查：

  - README.md

  - PROGRESS.md

  - DECISIONS.md

  - 当前代码和测试状态

- 不得把密码、Token、数据库连接串或密钥写入源码、示例截图或 Git 历史。

- 所有环境变量必须记录在 .env.example，真实 .env 必须加入 .gitignore。

- 所有数据库结构变化必须通过 Alembic migration 完成。

- 所有时间在数据库和 API 内使用 UTC；只在前端显示时转换为浏览器本地时间。

- 所有字节数量在 API 中使用整数；前端负责转换成 MB、GB。

- 所有公开 API 必须有输入校验和明确错误码。

- 所有 Token、密码和 Session ID 在日志中必须脱敏。

- 禁止使用 except Exception: pass 或吞掉异常。

- 关键业务逻辑必须放入 service 层，不允许全部堆在路由函数中。

- 前端不得在多个页面重复定义同一套 API 类型。

- 不得为了“看起来完成”而使用无法替换的假数据。

- 可以提供开发用 seed 数据，但必须与真实流程分开，并可以关闭。

- 每个阶段至少添加与该阶段关键逻辑对应的测试。

- 完成阶段后必须运行格式化、静态检查和测试。

- 如果某项工作必须由我手动完成，立即停在清晰的检查点，给出逐步操作、需要复制的值和验证方式。

- 遇到非关键不确定项时，优先采用本文档的最小实现，不要无限提问。

- 每个阶段完成后更新 PROGRESS.md 和 DECISIONS.md。

## 7. 阶段完成报告格式

每个阶段结束时，编程代理必须按以下格式回复：

# 阶段 Pn 完成报告

## 已完成
- ...

## 主要文件
- `path/to/file`: 作用

## 数据库变更
- migration 名称和内容；没有则写“无”

## 测试结果
- 执行命令
- 通过数量
- 未通过项

## 本地验证步骤
1. ...

## 需要我手动完成
- 没有则写“无”

## 已知限制
- ...

## 下一阶段建议
- 只说明 Pn+1，不开始编码

## 8. 推荐 Git 工作方式

- main：始终保持可以运行。

- 每个阶段使用一个分支，例如 phase/p1-auth。

- 阶段验收后合并到 main。

- Commit 使用清晰前缀：

  - feat: 新功能

  - fix: 修复

  - test: 测试

  - docs: 文档

  - refactor: 重构

  - chore: 工具和配置

- 每个阶段至少有一个可理解的提交，不允许把全部项目压成一个提交。

# 第三部分：功能需求

## 9. 用户角色

### 9.1 admin

可以：

- 登录系统。

- 创建、编辑、禁用和删除设备。

- 生成、撤销和轮换 Agent Token。

- 查看所有设备和指标。

- 创建、编辑和启停告警规则。

- 确认告警。

- 创建 viewer 用户。

- 查看审计记录。

### 9.2 viewer

可以：

- 登录系统。

- 查看总览、设备、历史指标和告警。

- 不可以创建或修改设备、Token、用户和告警规则。

MVP 不开放自主注册。用户只能由管理员创建。

## 10. 设备生命周期

管理员创建设备
  -> 系统生成一次性可见 Token
  -> 用户在目标机器配置 Agent
  -> Agent 首次启动并上报系统信息
  -> 设备进入在线状态
  -> Agent 周期上报指标
  -> Token 可以撤销或轮换
  -> 设备可以进入维护、禁用或删除状态

设备状态分为：

- online：最近一次有效上报未超过离线阈值。

- offline：超过离线阈值没有有效上报。

- warning：在线但存在触发中的 warning/critical 告警。

- disabled：管理员禁用，不接收数据且不产生离线告警。

- maintenance：维护模式，不产生离线告警，但仍可接收数据。

数据库只保存 is_enabled 和 maintenance_until 等持久状态；online/offline/warning 优先根据 last_seen_at 和告警动态计算，避免状态不一致。

## 11. Agent 采集内容

### 11.1 首次启动或每天更新一次的系统信息

- Agent 实例 UUID（本地首次生成并持久化）。

- 主机名。

- 操作系统名称和版本。

- CPU 架构。

- CPU 型号。

- 物理核心数、逻辑核心数。

- 总内存。

- Agent 版本。

- Python 运行环境仅用于调试，不作为公开页面重点。

### 11.2 每个采样周期上报的指标

- 采集时间。

- CPU 总使用率。

- 内存总量、已使用、使用率。

- Swap 使用率（系统支持时）。

- 系统盘总量、已使用、使用率。

- 每个磁盘分区的最新状态。

- 网络发送和接收速率，单位 bytes/second。

- 系统运行时长，单位秒。

### 11.3 MVP 不采集

- 文件内容。

- 用户文档路径。

- 完整进程命令行。

- 浏览器数据。

- 屏幕内容。

- 键盘、鼠标、音频、摄像头信息。

- 精确硬件序列号。

## 12. 页面需求

### 12.1 登录页

- 用户名。

- 密码。

- 登录按钮。

- 登录失败提示。

- 已登录时访问登录页自动跳转总览。

### 12.2 总览页

展示：

- 设备总数。

- 在线设备数。

- 离线设备数。

- 存在告警设备数。

- 触发中告警数。

- CPU 使用率最高的 5 台在线设备。

- 内存使用率最高的 5 台在线设备。

- 最近 10 条告警。

- 设备状态分布。

### 12.3 设备列表页

列：

- 设备名称。

- 主机名。

- 操作系统。

- CPU。

- 内存。

- 系统盘。

- 当前网络速率。

- 状态。

- Agent 版本。

- 最后上报时间。

支持：

- 名称/主机名搜索。

- 状态筛选。

- 操作系统筛选。

- 按 CPU、内存、最后上报时间排序。

- 分页。

### 12.4 设备详情页

顶部：

- 设备名称、主机名、系统、状态。

- 最后上报时间。

- Agent 版本。

- Token 状态。

- 维护模式状态。

指标卡：

- CPU。

- 内存。

- 系统盘。

- 网络发送/接收。

- 运行时长。

图表：

- CPU 历史。

- 内存历史。

- 网络发送和接收历史。

- 系统盘使用率历史。

- 时间范围：1 小时、24 小时、7 天、自定义。

其他区域：

- 所有磁盘的最新状态。

- 当前告警。

- 历史告警。

- 系统信息。

### 12.5 告警页

- 触发中、已恢复、已确认筛选。

- 严重程度筛选。

- 设备筛选。

- 告警名称、设备、内容、开始时间、恢复时间、持续时间。

- 管理员可以确认告警。

### 12.6 设置页

管理员可见：

- 用户管理。

- 设备管理和 Token 轮换。

- 告警规则管理。

- 数据保留配置只读展示，MVP 通过环境变量修改。

- 系统版本和构建信息。

# 第四部分：非功能需求

## 13. 资源目标

MVP 目标：

- 10～50 台设备。

- 默认每台 60 秒一个样本。

- 单应用容器。

- 单 Uvicorn Worker。

- PostgreSQL 单实例容器。

- 原始指标默认保留 30 天，并监控磁盘增长。

- 低并发个人演示，不按企业级高可用设计。

当前阿里云服务器基线：

| 项目 | 当前配置 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 | 只使用 LTS 系统包和 Docker 官方仓库 |
| CPU | 2 vCPU | App 与 PostgreSQL 共用，不运行本地大模型 |
| 内存 | 2 GiB | 建议额外创建 2 GiB Swap，防止瞬时 OOM |
| 系统盘 | 40 GiB | 需要限制 Docker 日志、备份数量和指标保留期 |
| 公网带宽 | 200 Mbps 峰值 | 监控上报数据量很小，不以峰值带宽作为性能目标 |

建议容器资源上限：

| 组件 | CPU 上限建议 | 内存上限建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NodeWatch App | 0.75 Core | 512 MiB | 单副本、单 Worker |
| PostgreSQL | 0.75 Core | 768 MiB | 小连接池，关闭不需要的扩展 |
| Nginx | 宿主机进程 | 通常很小 | 负责 80/443 和 TLS |
| 系统与 Docker | 保留余量 | 至少保留约 500 MiB | 避免把 2 GiB 全部分配给容器 |

磁盘初始预算：

- PostgreSQL 数据与索引：先预留 10～15 GiB。

- Docker 镜像、构建缓存与容器日志：控制在 5～8 GiB。

- 逻辑备份：本机只保留最近 7 份，并计划复制到服务器外。

- 系统、软件包和安全余量：至少保留 10 GiB。

必须为 Docker 配置日志轮转，例如单文件 10 MiB、最多 3 个文件。磁盘使用率达到 70% 时开始检查，达到 80% 时必须清理或缩短原始指标保留期。不要因为资源有余量就增加副本；MVP 内部调度器要求应用保持单副本、单 Worker，否则离线检查和清理任务可能重复执行。

## 14. 性能目标

- Agent 单次上报 JSON 尽量小于 20 KiB。

- 批量补传单次最多 500 条样本，并设置请求体上限。

- 设备列表使用最新状态表，不扫描历史样本表。

- 历史查询必须包含设备 ID 和时间范围。

- 图表接口根据时间范围做聚合或限制点数，单个序列建议不超过 1,500 个点。

- 所有列表接口必须分页。

## 15. 可靠性目标

- Agent 上传失败不能阻塞下一次采集。

- Agent 使用 SQLite 保存待上传样本。

- 缓存默认最多保留 7 天或 10,000 条，以先达到的限制为准。

- HTTP 请求使用超时。

- 重试使用指数退避并添加随机抖动。

- 服务端重复收到同一设备、同一采集时间的样本时保持幂等。

- 服务端重启后数据和 Token 不丢失。

## 16. 可维护性目标

- Python 与 TypeScript 开启类型检查。

- API Schema 与数据库 Model 分离。

- 数据库查询集中在 repository/service 层。

- README.md 能让新用户在本地 30 分钟内跑通。

- docs/ 记录架构、API、部署和故障排查。

# 第五部分：代码仓库设计

## 17. 目录结构

nodewatch/
├── agent/
│   ├── nodewatch_agent/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── main.py
│   │   ├── config.py
│   │   ├── collector.py
│   │   ├── sender.py
│   │   ├── cache.py
│   │   ├── identity.py
│   │   ├── models.py
│   │   ├── logging_config.py
│   │   └── version.py
│   ├── scripts/
│   │   ├── install-linux.sh
│   │   ├── uninstall-linux.sh
│   │   ├── install-windows.ps1
│   │   └── uninstall-windows.ps1
│   ├── tests/
│   ├── config.example.toml
│   └── pyproject.toml
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── api/
│   │   │   ├── deps.py
│   │   │   └── v1/
│   │   ├── core/
│   │   │   ├── config.py
│   │   │   ├── security.py
│   │   │   └── logging.py
│   │   ├── db/
│   │   ├── models/
│   │   ├── schemas/
│   │   ├── repositories/
│   │   ├── services/
│   │   ├── jobs/
│   │   ├── static/
│   │   └── cli.py
│   ├── alembic/
│   ├── tests/
│   ├── alembic.ini
│   └── pyproject.toml
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── api/
│   │   ├── assets/
│   │   ├── components/
│   │   ├── layouts/
│   │   ├── router/
│   │   ├── stores/
│   │   ├── types/
│   │   ├── utils/
│   │   └── views/
│   ├── tests/
│   ├── package.json
│   └── vite.config.ts
├── deploy/
│   ├── Dockerfile
│   ├── entrypoint.sh
│   ├── docker-compose.local.yml
│   ├── production.env.example
│   ├── docker-compose.production.yml
│   └── nginx-nodewatch.conf.example
├── docs/
│   ├── ARCHITECTURE.md
│   ├── API.md
│   ├── AGENT_INSTALL.md
│   ├── ALIYUN_DEPLOY.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── TROUBLESHOOTING.md
│   └── CHANGE_REQUESTS.md
├── .github/workflows/
│   ├── ci.yml
│   └── image.yml
├── .env.example
├── .gitignore
├── DECISIONS.md
├── PROGRESS.md
├── LICENSE
└── README.md

## 18. 编码规范

- Python：4 空格、类型标注、Ruff 格式化和检查。

- TypeScript：严格模式开启。

- 数据库表名使用复数 snake_case。

- Python 类使用 PascalCase，函数和字段使用 snake_case。

- TypeScript 变量和函数使用 camelCase，组件使用 PascalCase。

- API 路径使用复数名词和小写短横线。

- 错误响应统一格式。

统一错误响应：

{
  "error": {
    "code": "DEVICE_NOT_FOUND",
    "message": "设备不存在",
    "request_id": "req_...",
    "details": null
  }
}

# 第六部分：数据库设计

## 19. 通用约定

- 主业务 ID 使用 UUID。

- 高频时序表主键可使用 BIGINT 自增。

- 所有时间字段为 timezone-aware UTC。

- 所有表至少有 created_at；需要修改的表有 updated_at。

- 所有外键明确删除策略。

- 不在 PostgreSQL 中保存 Agent 原始 Token、用户明文密码或 Session 原始值。

## 20. users

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| username | VARCHAR(64) | 唯一、非空、小写规范化 |
| password_hash | TEXT | Argon2 或 bcrypt 哈希 |
| role | VARCHAR(16) | admin/viewer |
| is_active | BOOLEAN | 默认 true |
| last_login_at | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

## 21. user_sessions

使用数据库 Session，避免 MVP 额外引入 Redis。

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| user_id | UUID | 外键 users，级联删除 |
| session_hash | CHAR(64) | SHA-256 哈希，唯一 |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| last_seen_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| ip_address | INET/TEXT | 可空，按兼容实现 |
| user_agent | TEXT | 可空 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

浏览器 Cookie：

- 名称：nodewatch_session

- HttpOnly=true

- Secure=true（生产）

- SameSite=Lax

- Path=/

- Max-Age 由配置决定

## 22. devices

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| name | VARCHAR(100) | 用户定义名称 |
| hostname | VARCHAR(255) | Agent 上报，可空 |
| agent_instance_id | UUID | Agent 本地生成，绑定后唯一 |
| os_name | VARCHAR(64) | 可空 |
| os_version | VARCHAR(255) | 可空 |
| architecture | VARCHAR(64) | 可空 |
| cpu_model | VARCHAR(255) | 可空 |
| cpu_physical_cores | INTEGER | 可空 |
| cpu_logical_cores | INTEGER | 可空 |
| memory_total_bytes | BIGINT | 可空 |
| agent_version | VARCHAR(32) | 可空 |
| last_seen_at | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| last_ip | VARCHAR(64) | 可空 |
| is_enabled | BOOLEAN | 默认 true |
| maintenance_until | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

## 23. agent_tokens

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| device_id | UUID | 外键 devices，级联删除 |
| token_prefix | VARCHAR(16) | 只用于识别和界面展示 |
| token_hash | CHAR(64) | SHA-256 哈希，唯一 |
| last_used_at | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| revoked_at | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

原始 Token 格式建议：

nwa_<43个以上安全随机字符>

Token 只在生成时返回一次。之后任何 API 都不得返回完整 Token。

## 24. device_latest_metrics

每台设备最多一行，首页和设备列表直接读取。

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | UUID | 主键兼外键 |
| collected_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| received_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| cpu_percent | NUMERIC(5,2) | 0～100 |
| memory_percent | NUMERIC(5,2) | 0～100 |
| memory_used_bytes | BIGINT | 非负 |
| swap_percent | NUMERIC(5,2) | 可空 |
| root_disk_percent | NUMERIC(5,2) | 可空 |
| root_disk_used_bytes | BIGINT | 可空 |
| net_tx_bytes_per_sec | BIGINT | 非负 |
| net_rx_bytes_per_sec | BIGINT | 非负 |
| uptime_seconds | BIGINT | 非负 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

## 25. metric_samples

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键自增 |
| device_id | UUID | 外键 devices |
| collected_at | TIMESTAMPTZ | 采集时间 |
| received_at | TIMESTAMPTZ | 服务端接收时间 |
| cpu_percent | NUMERIC(5,2) | 0～100 |
| memory_percent | NUMERIC(5,2) | 0～100 |
| memory_used_bytes | BIGINT | 非负 |
| swap_percent | NUMERIC(5,2) | 可空 |
| root_disk_percent | NUMERIC(5,2) | 可空 |
| root_disk_used_bytes | BIGINT | 可空 |
| net_tx_bytes_per_sec | BIGINT | 非负 |
| net_rx_bytes_per_sec | BIGINT | 非负 |
| uptime_seconds | BIGINT | 非负 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

唯一约束：

(device_id, collected_at)

关键索引：

(device_id, collected_at DESC)
(collected_at)

## 26. disk_latest_metrics

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| device_id | UUID | 外键 devices |
| mountpoint | VARCHAR(255) | 例如 C:\ 或 / |
| filesystem | VARCHAR(64) | 可空 |
| total_bytes | BIGINT | 非负 |
| used_bytes | BIGINT | 非负 |
| percent | NUMERIC(5,2) | 0～100 |
| collected_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

唯一约束：

(device_id, mountpoint)

## 27. alert_rules

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| name | VARCHAR(100) | 非空 |
| device_id | UUID | 可空；空表示全局规则 |
| metric | VARCHAR(32) | cpu/memory/root_disk/offline |
| operator | VARCHAR(8) | gt/gte/lt/lte |
| threshold | NUMERIC | 离线规则可为空 |
| duration_seconds | INTEGER | 持续时间 |
| severity | VARCHAR(16) | info/warning/critical |
| cooldown_seconds | INTEGER | 默认 600 |
| is_enabled | BOOLEAN | 默认 true |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

MVP 启动时自动创建默认规则，但用户可以修改：

- CPU > 90%，持续 300 秒，warning。

- 内存 > 90%，持续 300 秒，warning。

- 系统盘 > 85%，持续 120 秒，warning。

- 设备 180 秒未上报，critical。

## 28. alert_events

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| device_id | UUID | 外键 devices |
| rule_id | UUID | 外键 alert_rules |
| status | VARCHAR(16) | firing/resolved/acknowledged |
| severity | VARCHAR(16) | 事件发生时快照 |
| title | VARCHAR(200) | 非空 |
| message | TEXT | 非空 |
| observed_value | NUMERIC | 可空 |
| threshold_value | NUMERIC | 可空 |
| started_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| last_evaluated_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| resolved_at | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| acknowledged_at | TIMESTAMPTZ | 可空 |
| acknowledged_by | UUID | 可空，外键 users |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

同一设备同一规则只允许存在一个未恢复事件。可以通过事务加应用逻辑实现；若使用 PostgreSQL partial unique index，也必须用 migration 明确创建。

## 29. audit_logs

| 字段 | 类型 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键自增 |
| user_id | UUID | 可空 |
| action | VARCHAR(64) | 例如 device.create |
| resource_type | VARCHAR(64) | 可空 |
| resource_id | VARCHAR(64) | 可空 |
| details | JSONB | 已脱敏 |
| ip_address | VARCHAR(64) | 可空 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | 非空 |

必须记录：

- 登录成功/失败（失败记录不保存密码）。

- 创建设备。

- 生成、撤销、轮换 Token。

- 修改告警规则。

- 进入或退出维护模式。

- 创建和禁用用户。

# 第七部分：API 设计

## 30. API 通用规则

- 前缀：/api/v1

- JSON Content-Type。

- 浏览器接口使用 Session Cookie。

- Agent 接口使用 Authorization: Bearer <agent-token>。

- Agent 接口不得接受浏览器 Session 替代 Agent Token。

- 返回时间使用 ISO 8601 UTC，例如 2026-07-14T08:00:00Z。

- 列表接口使用 page、page_size，page_size 最大 100。

- 每个响应带 X-Request-ID。

## 31. 健康检查

GET /api/v1/health/live
GET /api/v1/health/ready

- live：只验证进程可以响应，不访问数据库。

- ready：验证数据库可连接、migration 版本可识别。

- 健康接口不得泄露数据库地址或环境变量。

## 32. 用户认证接口

POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/logout
GET  /api/v1/auth/me

登录请求：

{
  "username": "admin",
  "password": "用户输入的密码"
}

登录成功：

{
  "user": {
    "id": "uuid",
    "username": "admin",
    "role": "admin"
  }
}

服务端同时设置 HttpOnly Session Cookie。

## 33. 用户管理接口

GET    /api/v1/users
POST   /api/v1/users
PATCH  /api/v1/users/{user_id}
DELETE /api/v1/users/{user_id}

MVP 的 DELETE 实际执行禁用，除非用户从未产生审计关系。

## 34. 设备管理接口

GET    /api/v1/devices
POST   /api/v1/devices
GET    /api/v1/devices/{device_id}
PATCH  /api/v1/devices/{device_id}
DELETE /api/v1/devices/{device_id}
POST   /api/v1/devices/{device_id}/tokens
POST   /api/v1/devices/{device_id}/tokens/{token_id}/revoke
POST   /api/v1/devices/{device_id}/maintenance
DELETE /api/v1/devices/{device_id}/maintenance

创建设备：

{
  "name": "server-01"
}

生成 Token 的响应只出现一次：

{
  "token": "nwa_xxxxxxxxx",
  "token_id": "uuid",
  "token_prefix": "nwa_abcd",
  "warning": "请立即复制保存，此 Token 之后无法再次查看"
}

## 35. 指标查询接口

GET /api/v1/dashboard
GET /api/v1/devices/{device_id}/metrics/latest
GET /api/v1/devices/{device_id}/metrics/history
GET /api/v1/devices/{device_id}/disks

历史接口参数：

from=ISO8601
to=ISO8601
resolution=raw|5m|1h

如果请求范围过大：

- 后端自动提高 resolution；或

- 返回明确的 422，提示允许的范围。

推荐自动规则：

| 时间范围 | 默认分辨率 |
| --- | --- |
| <= 6 小时 | raw |
| <= 48 小时 | 5m |
| > 48 小时 | 1h |

MVP 可以先在 SQL 中使用 date_trunc 和平均值聚合，不必建立小时汇总表。

## 36. 告警接口

GET   /api/v1/alerts
GET   /api/v1/alerts/{alert_id}
POST  /api/v1/alerts/{alert_id}/acknowledge
GET   /api/v1/alert-rules
POST  /api/v1/alert-rules
PATCH /api/v1/alert-rules/{rule_id}

## 37. Agent 接口

POST /api/v1/agent/bootstrap
POST /api/v1/agent/system-info
POST /api/v1/agent/metrics
POST /api/v1/agent/metrics/batch

### 37.1 bootstrap

用途：绑定 Agent 本地实例，并返回服务端配置。

请求：

{
  "agent_instance_id": "uuid",
  "agent_version": "0.1.0",
  "hostname": "server-01"
}

响应：

{
  "device_id": "uuid",
  "collect_interval_seconds": 60,
  "max_batch_samples": 500,
  "server_time": "2026-07-14T08:00:00Z"
}

Token 第一次绑定后，其他 Agent 实例 UUID 使用同一 Token 必须被拒绝，除非管理员执行“重置 Agent 绑定”。

### 37.2 metrics

{
  "sample_id": "agent生成的uuid",
  "collected_at": "2026-07-14T08:10:00Z",
  "cpu_percent": 23.6,
  "memory_percent": 61.2,
  "memory_used_bytes": 10514046976,
  "swap_percent": 0.0,
  "root_disk_percent": 72.4,
  "root_disk_used_bytes": 358629220352,
  "net_tx_bytes_per_sec": 317440,
  "net_rx_bytes_per_sec": 1300234,
  "uptime_seconds": 1296000,
  "disks": [
    {
      "mountpoint": "C:\\",
      "filesystem": "NTFS",
      "total_bytes": 512000000000,
      "used_bytes": 380000000000,
      "percent": 74.2
    }
  ]
}

服务端处理顺序：

- 验证 Token。

- 验证设备可用且不处于禁用状态。

- 校验请求体大小、数值范围和时间。

- 在事务中插入历史样本。

- Upsert 最新状态和磁盘最新状态。

- 更新 devices.last_seen_at、IP 和 Agent 版本。

- 对实时样本执行告警评估。

- 返回接收结果。

响应：

{
  "accepted": 1,
  "duplicate": 0,
  "server_time": "2026-07-14T08:10:01Z"
}

批量接口返回每条结果汇总，不因为单条重复而整体失败。

## 38. 状态码约定

- 200：查询或幂等操作成功。

- 201：创建成功。

- 204：无正文成功。

- 400：格式语义错误。

- 401：未登录或 Token 无效。

- 403：权限不足、设备禁用或 Token 已撤销。

- 404：资源不存在。

- 409：重复绑定、唯一冲突或状态冲突。

- 413：请求体过大。

- 422：字段校验失败。

- 429：请求频率过高。

- 500：未处理服务器错误，响应不得包含堆栈。

- 503：数据库不可用或服务未准备好。

# 第八部分：Agent 详细设计

## 39. 配置文件

使用 TOML，示例：

server_url = "https://your-nodewatch-domain.example"
agent_token = "nwa_xxxxxxxxx"
collect_interval_seconds = 60
request_timeout_seconds = 10
verify_tls = true
log_level = "INFO"

生产环境禁止将 verify_tls 设置为 false。该选项仅用于明确的本地开发环境。

建议路径：

- Windows：%ProgramData%\NodeWatch\config.toml

- Linux：/etc/nodewatch-agent/config.toml

- 本地状态和 SQLite：

  - Windows：%ProgramData%\NodeWatch\state\

  - Linux：/var/lib/nodewatch-agent/

- 日志：

  - Windows：%ProgramData%\NodeWatch\logs\

  - Linux：优先输出到 journald；开发模式可输出文件。

## 40. Agent 身份

第一次启动：

- 检查本地状态是否存在 agent_instance_id。

- 不存在则使用安全随机 UUID 生成。

- 保存到本地状态文件或 SQLite。

- 调用 bootstrap。

- 服务端把 Token 与该实例绑定。

不要使用硬盘序列号或 MAC 地址作为唯一身份，避免更换网卡、虚拟化和隐私问题。

## 41. 采集循环

伪代码：

initialize()
bootstrap_if_needed()

while not shutdown_requested:
    started_at = monotonic()
    sample = collector.collect()
    cache.save(sample)
    sender.flush_pending(limit=max_batch_samples)
    sleep(max(0, interval - elapsed(started_at)))

重要原则：先保存本地，再尝试上传。上传成功后再从缓存删除，可以减少进程崩溃时的数据丢失。

## 42. 网络速度计算

psutil.net_io_counters() 返回累计字节。Agent 保存上一次累计值和采样时间：

速率 = max(0, 当前累计字节 - 上次累计字节) / 实际经过秒数

如果系统重启、网卡计数重置或差值为负：

- 当前速率记为 0。

- 更新基线。

- 不产生异常。

## 43. 磁盘采集

- 忽略不可访问、光驱未插入、伪文件系统和重复挂载点。

- 捕获单个分区异常，不因一个分区失败而丢弃整条样本。

- Windows 选择系统盘作为 root disk；Linux 使用 /。

- 所有分区只保存最新状态；MVP 历史图表只保存 root disk。

## 44. 离线缓存

SQLite 表建议：

pending_samples
- id INTEGER PRIMARY KEY
- sample_id TEXT UNIQUE
- collected_at TEXT
- payload_json TEXT
- retry_count INTEGER
- next_retry_at TEXT
- created_at TEXT

清理规则：

- 成功上传后删除。

- 超过 7 天删除最旧数据并记录 warning 日志。

- 超过 10,000 条删除最旧数据并记录 warning 日志。

- 单条永久校验失败（4xx 且不是 401/429）移入 dead-letter 日志，不无限重试。

## 45. 重试策略

- 网络错误、超时、5xx：指数退避。

- 429：尊重 Retry-After，没有时使用退避。

- 401/403：停止持续高频请求，记录明确错误，每 10 分钟重试一次，等待用户修复 Token。

- 422：记录 payload 摘要，停止重试该条。

- 最大退避：5 分钟。

- 添加 0～20% 随机抖动，防止大量设备同时恢复造成尖峰。

## 46. 优雅退出

收到 SIGTERM、SIGINT 或 Windows 停止信号时：

- 停止开始新的采集。

- 等待当前 SQLite 写入完成。

- 最多尝试一次短时 flush。

- 关闭数据库和 HTTP 客户端。

- 在规定超时内退出。

## 47. 打包和安装

Windows 和 Linux 必须分别构建，不尝试跨平台生成同一个二进制。

MVP 输出：

nodewatch-agent-windows-x64.zip
nodewatch-agent-linux-x64.tar.gz

包含：

- 可执行文件。

- 配置示例。

- 安装脚本。

- 卸载脚本。

- README。

- SHA-256 校验文件。

Linux 使用 systemd；Windows 第一版可以使用任务计划程序开机启动，后续再改为 Windows Service。

# 第九部分：告警系统

## 48. 告警状态机

正常
  -> 条件持续满足
  -> firing
  -> 用户确认（可选）
  -> acknowledged（条件仍可能存在）
  -> 条件恢复
  -> resolved

确认告警不等于恢复告警。恢复只能由监控条件不再满足触发。

## 49. CPU 和内存持续告警

不要因为单个峰值触发。

实现方式：

- 根据规则持续时间计算需要的采样窗口。

- 查询设备最近窗口内的实时样本。

- 样本数量不足时不触发。

- 所有有效样本均超过阈值时触发。

- 任意有效样本恢复到阈值以下时解决现有事件。

“实时样本”定义：received_at - collected_at 不超过允许延迟，例如两个采样周期。离线补传的旧样本只写历史，不触发当前告警。

## 50. 磁盘告警

磁盘变化通常较慢，默认要求连续两个样本超过阈值即可触发。

恢复可设置回差：

- 触发阈值：85%。

- 恢复阈值：82%。

这样可以防止使用率在 84.9% 和 85.1% 之间反复开关告警。MVP 可以把回差固定为 3 个百分点。

## 51. 离线告警

后台任务每 60 秒检查：

当前时间 - last_seen_at > offline_after_seconds

以下设备不产生离线告警：

- is_enabled = false

- 当前仍在 maintenance_until 维护时间内

- 从未成功绑定 Agent，且创建时间不足一个宽限期

设备重新上报后，解决离线告警。

## 52. 防止重复告警

- 同一设备、同一规则只保留一个未恢复事件。

- 每次评估更新 last_evaluated_at，不新增重复记录。

- 创建和解决事件使用事务。

- 后端必须是单副本、单 Worker，直到调度任务迁移到独立执行器。

## 53. 定时任务

MVP 在 FastAPI 进程内使用 APScheduler：

- 每 60 秒：离线检查。

- 每天一次：清理过期 Session。

- 每天一次：清理超过保留期的原始样本。

- 每天一次：清理旧审计记录（可配置，默认暂不删除）。

生产启动参数必须固定一个 Worker。后续如果改为多副本，把定时任务迁移到独立 worker、systemd timer 或专门的调度容器，并增加分布式锁。

# 第十部分：安全要求

## 54. 密码与登录

- 使用 Argon2 优先，或 bcrypt。

- 登录失败返回统一提示，不暴露用户名是否存在。

- 登录接口限制频率。

- Session 原始值使用安全随机数生成，只存哈希。

- 修改密码后撤销该用户其他 Session。

- 管理员不能禁用系统中最后一个可用 admin。

## 55. Agent Token

- 每台设备独立 Token。

- Token 只显示一次。

- 数据库只存 SHA-256 哈希和前缀。

- Token 支持撤销、过期和轮换。

- 比较哈希使用常量时间比较。

- Agent 日志只显示 Token 前缀。

## 56. 传输和网络

- 正式生产环境只使用 HTTPS，Agent 默认校验证书。

- 阿里云轻量应用服务器防火墙只需要放行 22、80、443。

- SSH 22 端口尽量限制为管理员当前可信公网 IP，不长期对 0.0.0.0/0 开放。

- Nginx 对公网监听 80/443。

- App 容器端口必须映射为 127.0.0.1:8000:8000，不得映射为 0.0.0.0:8000。

- PostgreSQL 容器不配置 ports，不得向公网或宿主机直接暴露 5432。

- 不公开调试端口、Docker Remote API、数据库管理面板或其他管理端口。

- 同域部署时 CORS 默认关闭；开发环境只允许明确的 localhost 来源。

- Docker 发布端口可能绕过部分宿主机防火墙规则，因此安全边界不能只依赖 UFW；必须同时做到“云防火墙不放行 + Compose 不公开数据库 + App 只绑定回环地址”。

- 当前服务器位于中国内地地域，使用域名正式对外提供 Web 服务前需要完成 ICP 备案。

## 57. 输入与资源限制

- Agent 单样本请求体限制，例如 256 KiB。

- 批量请求限制，例如 2 MiB 和 500 条。

- 字符串字段限制长度。

- 数值范围校验。

- Agent 时间戳与服务器时间偏差过大时标记或拒绝。

- 不把用户输入直接拼接进 SQL。

- 不允许前端指定任意数据库排序字段，使用白名单映射。

## 58. 日志安全

日志中禁止出现：

- 明文密码。

- 完整 Session。

- 完整 Agent Token。

- 完整数据库连接串。

- Cookie Header。

- 请求体中的秘密字段。

日志应包含：

- request_id。

- 路径、方法、状态码、耗时。

- 设备 ID 或用户 ID（允许内部 UUID）。

- 异常类型和可定位信息。

# 第十一部分：环境变量

## 59. 应用环境变量

deploy/production.env.example 至少包含：

# Compose 镜像与数据库初始化
NODEWATCH_IMAGE=ghcr.io/your-account/nodewatch:v0.1.0
POSTGRES_DB=nodewatch
POSTGRES_USER=nodewatch
POSTGRES_PASSWORD=replace-with-url-safe-random-password

# 应用
APP_NAME=NodeWatch
APP_ENV=production
APP_VERSION=0.1.0
LOG_LEVEL=INFO
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://nodewatch:replace-with-url-safe-random-password@db:5432/nodewatch
SECRET_KEY=replace-with-long-random-value

SESSION_COOKIE_NAME=nodewatch_session
SESSION_TTL_SECONDS=604800
SESSION_COOKIE_SECURE=true

# 正式域名；初次仅通过 IP 验证时可临时填写公网 IP
ALLOWED_HOSTS=monitor.example.com

DEFAULT_COLLECT_INTERVAL_SECONDS=60
OFFLINE_AFTER_SECONDS=180
RAW_METRIC_RETENTION_DAYS=30
MAX_AGENT_BATCH_SAMPLES=500
MAX_AGENT_BODY_BYTES=2097152

RUN_SCHEDULER=true

BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME=admin
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD=remove-after-first-login

要求：

- 生产文件实际路径为 /opt/nodewatch/deploy/.env，权限必须为 600，所有者为部署用户。

- .env 不得提交到 Git；仓库只保留 production.env.example。

- SECRET_KEY 至少使用 48 字节安全随机值。

- POSTGRES_PASSWORD 建议使用 URL-safe 随机字符串，减少数据库连接串转义错误。

- DATABASE_URL 中的密码必须与 POSTGRES_PASSWORD 一致；若包含特殊字符必须 URL 编码。

- 首次启动时，如果用户表为空，允许用 bootstrap 环境变量创建管理员。

- 管理员创建成功并完成首次登录后，必须从服务器 .env 删除 BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD，再执行 docker compose up -d app。

- 如果用户表不为空，应用必须忽略 bootstrap 密码，不能覆盖现有管理员。

- 正式启用 HTTPS 后，SESSION_COOKIE_SECURE 必须为 true。

- 公网 IP、数据库密码、Secret 和一次性 Agent Token 不得进入截图或公开文档。

生成随机值：

python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"

第一个可用于 SECRET_KEY，第二个可用于数据库密码。

# 第十二部分：分阶段开发计划

## 60. 阶段总览

| 阶段 | 名称 | 主要结果 | 需要我介入 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 项目初始化与工程约束 | 仓库、目录、CI 骨架、文档 | 确认名称和仓库 |
| P1 | 后端基础与登录 | 数据库迁移、用户、Session、登录页 | 创建本地 .env |
| P2 | 设备与 Agent 最小闭环 | 创建设备、Token、Agent bootstrap | 在一台电脑运行 Agent |
| P3 | 指标采集与总览 | 上报、最新状态、列表和总览 | 观察真实数据 |
| P4 | 历史曲线和磁盘 | 历史 API、ECharts、时间范围 | 验证时区和图表 |
| P5 | 告警系统 | 规则、触发、恢复、离线任务 | 人工制造告警 |
| P6 | Agent 可靠性与打包 | 缓存、重试、安装包 | Windows/Linux 安装测试 |
| P7 | 阿里云轻量服务器部署 | Docker、PostgreSQL、Nginx、HTTPS | 必须手动操作服务器与控制台 |
| P8 | 测试、文档与简历交付 | README、截图、演示和简历文案 | 录制/截图并公开仓库 |

## 61. P0：项目初始化与工程约束

### Vibe Coding 负责

- 创建本文指定目录。

- 初始化 Python 与 Vue 项目骨架。

- 创建根目录 README、PROGRESS、DECISIONS。

- 创建 .gitignore 和 .env.example。

- 建立本地 PostgreSQL Docker Compose，仅用于开发。

- 建立后端 /health/live 最小接口。

- 建立前端空壳和路由。

- 创建 CI 骨架：Python lint/test、前端 typecheck/test。

- 创建 docs/ 占位文档。

- 不实现登录、设备和指标。

### 我需要手动完成

- 决定 GitHub 仓库名，默认 nodewatch。

- 决定仓库公开或私有；简历项目最终建议公开。

- 创建空 GitHub 仓库并把远程地址提供给编程代理，或自行添加 remote。

- 确认项目名称是否保留 NodeWatch。

### 验收标准

- docker compose -f deploy/docker-compose.local.yml up -d 可以启动 PostgreSQL。

- 后端可以本地运行并访问 /api/v1/health/live。

- 前端可以本地运行，显示 NodeWatch 占位页。

- CI 配置语法正确。

- 代码仓库没有任何真实秘密。

### 阶段停止点

完成后停止，不创建数据库业务表，不做登录。

## 62. P1：后端基础、数据库和登录

### Vibe Coding 负责

- 实现配置加载和结构化日志。

- 配置 SQLAlchemy、Alembic 和 PostgreSQL。

- 创建 users、user_sessions、audit_logs migration。

- 实现首次管理员 bootstrap 逻辑。

- 实现登录、退出、当前用户接口。

- 实现 Session Cookie 安全属性。

- 实现 admin/viewer 权限依赖。

- 实现 Vue 登录页、路由守卫和基础后台布局。

- 添加登录成功、失败、退出测试。

- 增加 /health/ready 数据库检查。

### 我需要手动完成

- 复制 .env.example 为 .env。

- 生成 SECRET_KEY。

- 设置本地 bootstrap 管理员密码。

- 启动数据库并运行 migration。

- 首次登录后验证 Cookie 行为。

### 验收标准

- 未登录访问后台返回 401 或跳转登录页。

- 正确密码登录成功并设置 HttpOnly Cookie。

- 浏览器刷新后仍保持登录。

- viewer 不能访问管理员接口。

- 数据库中没有明文密码和明文 Session。

- 退出后原 Session 失效。

### 阶段停止点

完成后停止，不创建设备和 Agent Token。

## 63. P2：设备管理与 Agent 最小闭环

### Vibe Coding 负责

- 创建 devices 和 agent_tokens migration。

- 实现设备 CRUD。

- 实现 Token 生成、哈希、只显示一次、撤销和轮换。

- 实现 Agent bootstrap 和 system-info API。

- 创建 Agent 配置、身份、基础采集模块。

- Agent 暂时只采集系统信息和 CPU/内存，不做缓存。

- 实现前端设备列表基础页和“创建设备”对话框。

- 实现 Token 一次性展示并要求用户确认已复制。

- 增加 Token 权限与绑定冲突测试。

### 我需要手动完成

- 在网页创建设备。

- 复制一次性 Token 到测试电脑配置文件。

- 在测试电脑安装 Python 依赖并运行 Agent。

- 确认网页出现主机名、系统和 Agent 版本。

- 测试撤销 Token 后 Agent 得到 403。

### 验收标准

- Token 在数据库中只有哈希。

- 同一 Token 不能被不同 Agent 实例抢占。

- Agent 启动后设备 last_seen_at 更新。

- Agent 日志不打印完整 Token。

- 禁用设备后拒绝 Agent 上报。

### 阶段停止点

完成后停止，不做历史指标和图表。

## 64. P3：指标上报、最新状态和总览

### Vibe Coding 负责

- 创建 metric_samples、device_latest_metrics migration。

- 实现 Agent 单条指标上报。

- 实现幂等唯一约束和重复样本处理。

- 实现最新状态 Upsert。

- Agent 增加 CPU、内存、系统盘、网络速率、uptime 采集。

- 实现总览接口。

- 实现设备列表最新指标、状态和筛选。

- 实现前端总览卡片和设备表格。

- 添加 10～50 台设备规模下的基础查询测试或数据生成脚本。

### 我需要手动完成

- 让测试 Agent 连续运行至少 10 分钟。

- 观察 CPU、内存、磁盘和网络数据是否合理。

- 在电脑上运行高 CPU 或大量下载，确认数值变化。

- 检查浏览器时间显示是否符合本地时区。

### 验收标准

- 每分钟能保存一个历史样本。

- 同一个 device_id + collected_at 不重复。

- 设备列表查询只依赖 latest 表和设备表。

- Agent 停止后页面最后上报时间持续增长。

- API 返回字节整数，前端正确格式化。

### 阶段停止点

完成后停止，不做图表和告警。

## 65. P4：历史曲线、多磁盘和设备详情

### Vibe Coding 负责

- 创建 disk_latest_metrics migration。

- Agent 采集所有可访问磁盘。

- 实现磁盘最新状态 Upsert。

- 实现历史查询和分辨率聚合。

- 实现设备详情页。

- 使用 ECharts 显示 CPU、内存、网络和系统盘曲线。

- 支持 1 小时、24 小时、7 天和自定义范围。

- 对空数据、断线、缺失点给出合理展示。

- 添加历史查询范围、聚合和时区测试。

### 我需要手动完成

- 对比 Windows 任务管理器或 Linux 工具，检查数值大致一致。

- 检查 Windows 多盘符和 Linux 多挂载点。

- 验证 24 小时图表不会卡顿。

- 检查图表鼠标提示时间为本地时间。

### 验收标准

- 单次图表响应点数受到限制。

- 时间范围过大时自动聚合或明确拒绝。

- 磁盘不可访问不会导致整个 Agent 崩溃。

- 页面刷新和路由直接访问设备详情都正常。

### 阶段停止点

完成后停止，不实现告警。

## 66. P5：告警、离线检测和维护模式

### Vibe Coding 负责

- 创建 alert_rules、alert_events migration。

- 创建默认告警规则。

- 实现持续 CPU、内存、磁盘告警。

- 实现离线检查调度任务。

- 实现触发、确认、恢复状态。

- 实现维护模式和禁用设备排除逻辑。

- 实现告警列表、筛选和设备详情告警区域。

- 实现数据清理和 Session 清理任务。

- 添加告警状态机、重复告警和离线恢复测试。

- 在启动日志中明确显示调度器是否启用，并检测 Worker 配置风险。

### 我需要手动完成

- 临时把 CPU 阈值调低，验证触发和恢复。

- 停止 Agent 超过离线阈值，验证离线告警。

- 重新启动 Agent，验证告警自动恢复。

- 开启维护模式，确认不产生离线告警。

- 确认告警后检查它仍会在指标恢复时转为 resolved。

### 验收标准

- 单个规则不会重复创建 firing 事件。

- 离线补传旧样本不触发当前 CPU/内存告警。

- 维护设备不产生离线告警。

- 调度任务在本地单进程下稳定运行。

### 阶段停止点

完成后停止，不打包 Agent，不部署阿里云生产环境。

## 67. P6：Agent 可靠性、打包和安装

### Vibe Coding 负责

- 实现 SQLite 离线缓存。

- 实现单条和批量补传接口。

- 实现指数退避、抖动和错误分类。

- 实现缓存上限和过期清理。

- 实现优雅退出和日志轮转。

- 编写 Linux systemd 安装脚本。

- 编写 Windows 任务计划程序安装脚本。

- 配置 PyInstaller。

- 配置 GitHub Actions 构建 Windows/Linux Agent 包。

- 生成 SHA-256 校验文件。

- 编写 docs/AGENT_INSTALL.md。

### 我需要手动完成

- 在 Windows 机器安装并重启，确认自动启动。

- 在一台 Linux 机器或虚拟机测试 systemd。

- 断开网络 5～10 分钟再恢复，确认补传。

- 验证 Token 错误时 Agent 不会每秒刷请求。

- 卸载 Agent 并确认残留文件符合说明。

### 验收标准

- 目标机器不安装 Python 也能运行打包 Agent。

- 网络恢复后按时间顺序补传。

- 缓存不会无限增长。

- Agent 被强制结束后 SQLite 不损坏。

- 安装和卸载文档可由初学者执行。

### 阶段停止点

完成后停止，等待阿里云服务器初始化和部署操作。

## 68. P7：阿里云轻量应用服务器部署

### Vibe Coding 负责

- 创建生产多阶段 Dockerfile。

- Vue 构建产物复制到后端静态目录。

- 创建生产 entrypoint：执行 Alembic migration 后启动单 Worker Uvicorn。

- 容器监听 0.0.0.0:8000，但 Compose 只能映射到宿主机 127.0.0.1:8000。

- 创建 deploy/docker-compose.production.yml，包含 app 与 db，PostgreSQL 使用命名卷且不暴露端口。

- 为两个容器添加 healthcheck、重启策略、资源限制和日志轮转配置。

- 创建宿主机 Nginx 配置模板 deploy/nginx-nodewatch.conf.example。

- 创建 GitHub Actions 镜像构建与推送流程，使用固定版本 tag。

- 编写 docs/ALIYUN_DEPLOY.md，内容与本文第十三部分一致。

- 提供生产环境变量示例、部署脚本、数据库备份脚本、smoke test 和回滚步骤。

- 不直接替我登录阿里云、保存 SSH 私钥、修改域名备案信息或保存生产凭据。

### 我需要手动完成

本阶段必须按照“第十三部分：阿里云轻量应用服务器手动部署指南”操作，包括：

- 创建服务器快照。

- 配置阿里云防火墙和 SSH 密钥。

- 安装 Docker、Nginx 和 Certbot。

- 创建 Swap、生产目录和 .env。

- 登录镜像仓库并启动 Docker Compose。

- 配置 Nginx、域名解析、ICP 备案和 HTTPS。

- 首次登录后删除 bootstrap 密码。

- 测试备份、更新和回滚流程。

### 验收标准

- docker compose ps 中 App 与 PostgreSQL 均为健康状态。

- 公网只开放 22、80、443；8000 和 5432 无公网规则。

- curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/live 正常。

- Nginx 能通过公网访问登录页，/api/v1/health/live 与 /ready 正常。

- 正式域名完成备案并启用 HTTPS 后，HTTP 自动跳转 HTTPS，证书续期测试通过。

- 可以登录管理员，且 bootstrap 密码已经从服务器 .env 删除。

- Agent 能通过公网 HTTPS 上报。

- 执行 docker compose restart 后数据仍在。

- 数据库端口没有暴露，应用端口只绑定回环地址。

- 可以生成一份 pg_dump 备份，并在独立临时数据库中验证可恢复。

- 服务器重启后 Docker、Nginx 和 NodeWatch 自动恢复运行。

### 阶段停止点

部署成功后停止，先观察至少 24 小时的 CPU、内存、磁盘、容器日志和 Agent 上报，再进入最终整理。

## 69. P8：质量、文档和简历交付

### Vibe Coding 负责

- 补齐关键后端、Agent 和前端测试。

- 修复 lint、typecheck 和构建错误。

- 完善 README：功能、架构、截图、快速开始、部署、限制。

- 完善安全和故障排查文档。

- 创建演示数据 seed 命令，不影响生产真实数据。

- 添加版本信息和开源许可证。

- 生成架构图源文件（Mermaid）。

- 编写简历项目描述和面试讲解提纲。

- 清理临时代码、调试日志和无用依赖。

- 创建 v1.0.0 Release checklist。

### 我需要手动完成

- 截取总览、设备详情和告警页截图。

- 对截图隐藏真实 IP、Token 和个人信息。

- 录制 1～2 分钟演示视频（可选）。

- 将仓库设置为公开并检查提交历史无秘密。

- 在简历中填写自己的真实贡献，不声称不存在的性能或用户规模。

### 验收标准

- 新用户按 README 可以本地运行。

- CI 全部通过。

- 公网演示可访问或有清晰截图。

- README 明确说明项目规模和已知限制。

- Git 历史中没有密码、Token 和数据库地址。

# 第十三部分：阿里云轻量应用服务器手动部署指南

## 70. 当前服务器与部署架构

本指南针对当前实际服务器：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 云产品 | 阿里云轻量应用服务器（非托管 Kubernetes 平台） |
| 地域 | 西南 1（成都，中国内地） |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 |
| 规格 | 2 vCPU / 2 GiB 内存 |
| 系统盘 | 40 GiB |
| 公网带宽 | 200 Mbps 峰值 |
| 公网 IP | 使用 <PUBLIC_IP> 占位，不写入仓库、README 或公开截图 |

部署架构：

GitHub Repository
  |
  | GitHub Actions: test + build + push fixed image tag
  v
GHCR / OCI Image Registry
  |
  | docker compose pull
  v
阿里云轻量应用服务器（Ubuntu 24.04）
  |
  +-- Nginx（宿主机，公网 80/443）
  |      |
  |      `--> 127.0.0.1:8000
  |
  +-- Docker Compose
         +-- app: NodeWatch 镜像，单副本、单 Worker
         `-- db: PostgreSQL，Docker 内部网络，命名卷 postgres_data

MVP 不使用阿里云 RDS、SLB、Kubernetes、宝塔面板或 1Panel。这样成本和复杂度最低，也便于理解完整部署链路。数据库与应用位于同一台服务器，因此快照和逻辑备份都必须纳入日常操作。

## 71. 部署前准备与重要限制

我需要准备：

- 阿里云控制台访问权限。

- 当前轻量应用服务器。

- GitHub 仓库与可拉取的固定版本镜像。

- SSH 密钥对；不建议长期只用密码登录。

- 两组生产随机值：SECRET_KEY、POSTGRES_PASSWORD。

- 可选的已备案域名；服务器在中国内地，域名正式对外提供 Web 服务前需要完成 ICP 备案。

- 服务器外部的备份位置，后续可使用私有 OSS Bucket 或本地加密保存。

部署前本地检查：

# 后端测试
cd backend
pytest

# 前端测试和构建
cd ../frontend
npm ci
npm run typecheck
npm run test
npm run build

# 生产镜像构建
cd ..
docker build -f deploy/Dockerfile -t nodewatch:local .

# 本地生产 Compose 配置检查
docker compose -f deploy/docker-compose.production.yml config

人工检查：

- Dockerfile 不执行 COPY .env。

- .dockerignore 包含 .env、.git、缓存、本地数据库和测试产物。

- 镜像内没有 SSH 私钥、Token、数据库备份或真实配置。

- 镜像启动后容器内部监听 8000。

- 镜像使用固定 tag，例如 v0.1.0，不把 latest 当作唯一生产版本。

## 72. 阿里云控制台初始化

### 72.1 创建初始化前快照

在对服务器安装软件或修改 SSH 前：

- 打开轻量应用服务器控制台。

- 进入当前实例。

- 打开 磁盘 页签。

- 对系统盘创建快照，名称示例：nodewatch-before-init-20260714。

- 等待快照状态完成后再继续。

每次重要升级、Docker 大版本变更或破坏性 migration 前都应创建新快照。快照是整盘恢复手段，不替代 PostgreSQL 逻辑备份。

### 72.2 配置轻量服务器防火墙

只保留业务真正需要的入方向端口：

| 协议 | 端口 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP | 22 | 优先为管理员可信公网 IP/32 | SSH |
| TCP | 80 | 0.0.0.0/0 | HTTP、证书验证、跳转 HTTPS |
| TCP | 443 | 0.0.0.0/0 | HTTPS 网站和 Agent 上报 |

要求：

- 不添加 8000、5432、2375、2376 或管理面板端口的公网规则。

- 若当前网络公网 IP 经常变化，可以暂时开放 22，但完成部署后应收紧或改用阿里云 Workbench。

- 修改 SSH 规则前保持当前会话，并用第二个终端验证新规则，避免把自己锁在服务器外。

### 72.3 绑定 SSH 密钥

- 在阿里云控制台进入 密钥对。

- 创建或导入 RSA 密钥对。

- 绑定到当前 Linux 轻量应用服务器。

- 按控制台提示重启实例。

- 私钥只保存在自己的电脑，不上传服务器和仓库。

连接示例：

chmod 600 ~/.ssh/aliyun-nodewatch.pem
ssh -i ~/.ssh/aliyun-nodewatch.pem root@<PUBLIC_IP>

轻量应用服务器 Linux 默认管理员用户名通常为 root。首次进入后执行 whoami 和 cat /etc/os-release，确认账号与系统确实符合预期。

## 73. Ubuntu 初始化与安全加固

以下命令先以 root 执行：

apt update
apt full-upgrade -y
apt install -y ca-certificates curl gnupg git nginx certbot python3-certbot-nginx jq vim
systemctl enable --now nginx

# 若系统提示需要重启，先保持控制台可用，再执行 reboot
[ -f /var/run/reboot-required ] && echo "reboot required"

创建日常部署用户：

adduser deploy
usermod -aG sudo deploy
install -d -m 700 -o deploy -g deploy /home/deploy/.ssh
cp /root/.ssh/authorized_keys /home/deploy/.ssh/authorized_keys
chown deploy:deploy /home/deploy/.ssh/authorized_keys
chmod 600 /home/deploy/.ssh/authorized_keys

打开第二个本地终端验证：

ssh -i ~/.ssh/aliyun-nodewatch.pem deploy@<PUBLIC_IP>
sudo whoami

只有确认 deploy 密钥登录和 sudo 均正常后，才考虑禁用 SSH 密码登录。创建 /etc/ssh/sshd_config.d/99-nodewatch.conf：

PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin prohibit-password

检查并重载：

sudo sshd -t
sudo systemctl reload ssh

不要在唯一 SSH 会话中直接禁用密码并关闭窗口。

### 73.1 创建 2 GiB Swap

2 GiB 内存较紧，建议创建 2 GiB Swap 作为瞬时内存保护：

sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-nodewatch.conf
sudo sysctl --system
free -h

Swap 不是内存替代品。若持续使用大量 Swap，应降低容器内存、缩短数据查询或升级服务器。

## 74. 安装 Docker Engine 与 Compose

使用 Docker 官方 APT 仓库，不使用不明一键脚本：

sudo apt remove -y docker.io docker-compose docker-compose-v2 docker-doc podman-docker containerd runc || true
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world
sudo docker compose version

把部署用户加入 Docker 组：

sudo usermod -aG docker deploy

退出 SSH 后重新登录，再执行：

docker version
docker compose version

注意：docker 组近似拥有 root 权限，只把可信部署用户加入该组。

### 74.1 配置 Docker 日志轮转

创建 /etc/docker/daemon.json：

{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "10m",
    "max-file": "3"
  }
}

应用配置：

sudo systemctl restart docker
sudo systemctl status docker --no-pager

## 75. 准备生产目录和环境变量

以 deploy 用户执行：

sudo mkdir -p /opt/nodewatch/deploy /opt/nodewatch/backups
sudo chown -R deploy:deploy /opt/nodewatch
cd /opt/nodewatch/deploy

从仓库复制以下文件到服务器：

- deploy/docker-compose.production.yml -> /opt/nodewatch/deploy/docker-compose.yml

- deploy/production.env.example -> /opt/nodewatch/deploy/.env

- deploy/nginx-nodewatch.conf.example -> 暂存，后续复制到 Nginx。

- deploy/scripts/backup.sh、smoke-test.sh、deploy.sh。

编辑并保护 .env：

cd /opt/nodewatch/deploy
cp production.env.example .env
chmod 600 .env
nano .env

生成随机值：

python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"

首次仅用公网 IP 做 HTTP 验证时：

ALLOWED_HOSTS=<PUBLIC_IP>
SESSION_COOKIE_SECURE=false

完成域名、备案和 HTTPS 后必须改为：

ALLOWED_HOSTS=monitor.example.com
SESSION_COOKIE_SECURE=true

生产 Compose 必须满足以下关键结构：

services:
  db:
    image: postgres:17-alpine
    restart: unless-stopped
    env_file: .env
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U $${POSTGRES_USER} -d $${POSTGRES_DB}"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10
    mem_limit: 768m
    cpus: 0.75

  app:
    image: ${NODEWATCH_IMAGE}
    restart: unless-stopped
    env_file: .env
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "127.0.0.1:8000:8000"
    healthcheck:
      test: ["CMD", "python", "-c", "import urllib.request; urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/live')"]
      interval: 30s
      timeout: 5s
      retries: 5
    mem_limit: 512m
    cpus: 0.75

volumes:
  postgres_data:

禁止为 db 添加 ports；禁止把 App 映射为 8000:8000。

## 76. 首次启动 Docker Compose

公开镜像可以直接拉取。私有 GHCR 镜像需要使用只读 Package Token：

read -s -p 'GHCR token: ' GHCR_TOKEN; echo
echo "$GHCR_TOKEN" | docker login ghcr.io -u '<GITHUB_USERNAME>' --password-stdin
unset GHCR_TOKEN

Token 不得写入 shell 历史、文档或截图。上面的 read -s 不回显 Token，登录成功后立即 unset。

启动前检查：

cd /opt/nodewatch/deploy
docker compose config --quiet
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs --tail=200 app
docker compose logs --tail=100 db

本机健康检查：

curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/live
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/ready

检查端口：

sudo ss -lntp | grep -E ':(22|80|443|8000|5432)\b'

预期：

- 8000 只监听 127.0.0.1。

- 5432 不在宿主机监听列表中。

- 80 由 Nginx 监听。

- 443 在启用 HTTPS 后由 Nginx 监听。

## 77. 配置宿主机 Nginx 与首次 HTTP 验证

创建 /etc/nginx/sites-available/nodewatch：

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name _;

    client_max_body_size 2m;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 60s;
    }
}

启用配置：

sudo ln -sfn /etc/nginx/sites-available/nodewatch /etc/nginx/sites-enabled/nodewatch
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

通过浏览器短时访问：

http://<PUBLIC_IP>/
http://<PUBLIC_IP>/api/v1/health/live

此阶段仅用于确认链路，不算最终生产完成。HTTP 会明文传输 Cookie 和 Agent Token，因此不要长期运行真实 Agent，也不要在 HTTP 环境使用真实敏感数据。

首次登录后：

- 使用 bootstrap 管理员登录。

- 立即修改管理员密码。

- 删除 /opt/nodewatch/deploy/.env 中的 BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD。

- 执行：

cd /opt/nodewatch/deploy
docker compose up -d --force-recreate app
docker compose logs --tail=100 app

- 重新登录确认管理员仍可使用。

## 78. 域名、ICP 备案和 HTTPS

当前服务器位于成都，属于中国内地地域。使用域名正式对外提供 Web 服务前，必须在接入商平台完成 ICP 备案。不要通过改成 8080、8443 等非标准端口规避备案；端口不会改变备案要求。

备案与上线顺序：

- 准备已实名认证的域名。

- 在阿里云提交 ICP 备案，关联当前轻量应用服务器。

- 备案通过后，在 DNS 中添加 A 记录：

monitor.example.com -> <PUBLIC_IP>

- 等待 DNS 生效：

getent hosts monitor.example.com

- 修改 Nginx：

server_name monitor.example.com;

- 检查并重载：

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

- 确认 http://monitor.example.com 已能访问后申请证书：

sudo certbot --nginx -d monitor.example.com
sudo certbot renew --dry-run

- 修改 /opt/nodewatch/deploy/.env：

ALLOWED_HOSTS=monitor.example.com
SESSION_COOKIE_SECURE=true

- 重建 App 容器：

cd /opt/nodewatch/deploy
docker compose up -d --force-recreate app

- 验证：

curl -I https://monitor.example.com/
curl -fsS https://monitor.example.com/api/v1/health/live

必须确认：

- HTTP 自动跳转到 HTTPS。

- 浏览器证书有效且域名匹配。

- 登录 Cookie 仅通过 HTTPS 发送。

- certbot renew --dry-run 成功。

## 79. 连接 Agent 到公网环境

HTTPS 完成后再连接正式 Agent：

- 在网页创建设备。

- 复制只显示一次的 Agent Token。

- 配置：

server_url = "https://monitor.example.com"
agent_token = "nwa_xxxxxxxxx"
collect_interval_seconds = 60
request_timeout_seconds = 10
verify_tls = true

- 前台运行 Agent，观察 3～5 个采样周期。

- 网页确认设备在线、指标更新和历史曲线出现。

- 再安装为 systemd 或 Windows 计划任务。

- 不要把公网 IP、完整 Token 或真实主机名放入公开截图。

## 80. 更新、回滚与服务器重启验证

### 80.1 正常更新

每次发布：

- 合并代码并确保 CI 通过。

- 创建版本 tag，例如 v0.1.1。

- 等待 GitHub Actions 推送固定版本镜像。

- 在重要 migration 前执行 pg_dump，必要时再创建阿里云快照。

- 编辑 .env 中的 NODEWATCH_IMAGE 为新 tag。

- 执行：

cd /opt/nodewatch/deploy
docker compose pull app
docker compose up -d app
docker compose ps
docker compose logs --tail=200 app
./smoke-test.sh https://monitor.example.com

- 验证健康接口、登录、Agent 上报和图表。

- 观察至少一个完整采样周期。

不要只部署 latest，否则无法明确当前运行版本。

### 80.2 应用回滚

- 把 .env 中 NODEWATCH_IMAGE 改回上一个固定 tag。

- 执行 docker compose pull app && docker compose up -d app。

- 验证健康接口与日志。

数据库默认不自动执行 alembic downgrade。优先使用向前兼容 migration；删除字段等破坏性变化采用两次发布。真正做数据库降级或阿里云快照回滚前必须备份并人工确认。

### 80.3 重启验证

sudo reboot

服务器恢复后检查：

systemctl is-active docker nginx
cd /opt/nodewatch/deploy
docker compose ps
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/ready

## 81. PostgreSQL 备份与恢复演练

最低要求采用三层保护：

- PostgreSQL 每日逻辑备份。

- 重要变更前阿里云系统盘快照。

- 定期把备份复制到服务器外的私有位置；同盘备份不能防止整盘损坏或实例丢失。

手工备份：

cd /opt/nodewatch/deploy
mkdir -p /opt/nodewatch/backups
BACKUP="/opt/nodewatch/backups/nodewatch-$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ).sql.gz"
docker compose exec -T db sh -c 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"' | gzip > "$BACKUP"
chmod 600 "$BACKUP"
ls -lh "$BACKUP"

实际脚本不能依赖当前 shell 已存在 POSTGRES_USER；deploy/scripts/backup.sh 应从受保护的 .env 安全读取变量，并在失败时返回非零状态。

本机只保留最近 7 份：

find /opt/nodewatch/backups -type f -name 'nodewatch-*.sql.gz' -mtime +7 -delete

可以使用 root 的 cron 每天执行：

15 3 * * * /opt/nodewatch/deploy/scripts/backup.sh >> /var/log/nodewatch-backup.log 2>&1

恢复演练必须在独立临时数据库或本地环境中完成，禁止直接覆盖生产数据库。演练流程：

- 创建临时 PostgreSQL 数据库。

- 解压备份并导入。

- 运行关键表计数与登录/设备查询测试。

- 记录恢复耗时和问题。

- 删除临时数据库。

阿里云快照回滚会把整个系统盘恢复到快照时间点，快照之后的数据库、配置和日志都会丢失，因此只能作为严重故障的最后恢复手段。

# 第十四部分：测试计划

## 82. 后端关键测试

必须覆盖：

- 密码验证和 Session 生命周期。

- admin/viewer 权限。

- Agent Token 生成、哈希、撤销和绑定。

- 指标幂等。

- latest Upsert。

- 历史范围查询和聚合。

- CPU/内存持续规则。

- 磁盘回差。

- 离线触发和恢复。

- 维护模式排除。

- 清理任务只删除保留期外数据。

## 83. Agent 关键测试

- CPU、内存和磁盘采集器使用 mock。

- 网络累计计数差值和计数重置。

- SQLite 保存、读取、删除和上限。

- 401、403、422、429、500、超时处理。

- 批量补传部分重复。

- 配置缺失和无效配置错误信息。

- Token 日志脱敏。

## 84. 前端关键测试

- 未登录路由跳转。

- 登录失败提示。

- 权限控制。

- 设备列表空状态、加载和错误状态。

- 指标格式化。

- 时间转换。

- 告警状态显示。

## 85. 手动测试清单

- Windows Agent。

- Linux Agent。

- 网络断开和恢复。

- Agent Token 撤销。

- 设备禁用。

- 维护模式。

- CPU/内存/磁盘告警。

- 应用重启。

- 数据库重启。

- Docker Compose 应用更新和服务器重启。

- 自定义域名（如果使用）。

- 移动端浏览器基本查看。

# 第十五部分：故障排查

## 86. Docker Compose 服务无法启动

检查顺序：

- docker compose config --quiet 是否通过。

- 镜像是否可以拉取，CPU 架构是否匹配。

- docker compose ps -a 中容器退出码和健康状态。

- docker compose logs --tail=200 app db 是否有明确错误。

- App entrypoint、Alembic migration 和环境变量是否正确。

- DATABASE_URL 的密码是否与 PostgreSQL 初始化密码一致。

- 端口 8000 是否被其他进程占用。

- docker inspect <container> --format '{{.State.OOMKilled}}' 是否为 true。

- free -h、df -h、docker system df 是否显示内存或磁盘不足。

- PostgreSQL 命名卷是否存在且权限正常。

不要直接执行 docker compose down -v，该命令会删除数据库卷。

## 87. 公网 URL 502、超时或 HTTPS 异常

按链路逐层检查：

- 阿里云轻量服务器防火墙是否放行 80/443。

- sudo ss -lntp 是否显示 Nginx 监听相应端口。

- sudo nginx -t 是否通过，systemctl status nginx 是否正常。

- curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/live 是否正常。

- App 是否只绑定宿主机回环地址，Nginx proxy_pass 是否指向同一端口。

- Nginx 错误日志：sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log。

- 域名 A 记录是否解析到当前公网 IP。

- 中国内地服务器的域名是否已完成 ICP 备案。

- Certbot 证书路径和 Nginx server_name 是否正确。

- 不要同时改端口、域名、证书和启动命令；一次只排查一个变量。

## 88. Agent 返回 401/403

- Token 是否复制完整。

- 配置文件是否有不可见空格或引号。

- Token 是否撤销或过期。

- Token 是否已经绑定到另一 Agent 实例。

- 设备是否被禁用。

- Agent URL 是否指向正确环境。

## 89. 设备频繁在线/离线切换

- 采样周期和离线阈值是否合理。

- 被监控设备是否休眠。

- Agent 是否被系统杀死。

- 网络是否不稳定。

- 服务器和客户端时钟是否异常。

- 离线判断应使用服务端 last_seen_at，不能只信客户端时间。

## 90. 告警重复

- docker compose ps 是否出现多个 App 容器。

- Uvicorn 是否启动多个 Worker。

- APScheduler 是否被初始化两次。

- 是否存在同一规则多个未恢复事件。

- 创建告警是否放在事务中。

## 91. 图表没有数据或时间错误

- API 的 from/to 是否为 UTC。

- 前端是否重复转换时区。

- 数据库是否保存 timezone-aware 时间。

- 设备 ID 和范围是否正确。

- 采样是否实际进入 metric_samples。

# 第十六部分：发布和简历要求

## 92. README 必须包含

- 项目简介。

- 功能截图。

- 架构图。

- 技术栈。

- 数据流。

- 本地启动步骤。

- Agent 安装步骤。

- 阿里云轻量应用服务器部署说明。

- 安全设计。

- 数据保留策略。

- 已知限制。

- 路线图。

- 许可证。

## 93. 演示数据

提供开发 seed 命令：

python -m app.cli seed-demo

要求：

- 只在 APP_ENV != production 时默认允许。

- 生产必须显式确认。

- 使用虚构设备和指标。

- 不把真实 Token 写入 seed。

## 94. 简历描述模板

独立设计并开发 NodeWatch 轻量级跨平台主机监控平台，使用 Python Agent 采集 Windows/Linux 设备的 CPU、内存、磁盘、网络和系统信息，并通过 HTTPS 与独立设备 Token 定期上报至 FastAPI 服务端。

使用 Vue 3、TypeScript 和 ECharts 构建设备总览、历史指标曲线和告警面板；使用 PostgreSQL 保存设备、最新状态及历史样本，实现指标幂等写入、离线检测、持续阈值告警和告警恢复。

为 Agent 实现 SQLite 离线缓存、指数退避、批量补传和跨平台打包，并通过 GitHub Actions 构建镜像，在阿里云轻量应用服务器上使用 Docker Compose、Nginx 和 PostgreSQL 完成公网部署、HTTPS、备份与回滚。

实际写简历时，只保留自己真正完成并能够解释的内容。

## 95. 面试重点

需要能解释：

- 为什么首页使用 latest 表，而不是每次查询历史表最后一条。

- 为什么设备离线由服务端判断。

- 为什么 Agent 先写本地缓存再上传。

- 如何保证重复上报幂等。

- 如何区分离线补传和实时样本，避免旧数据触发当前告警。

- 如何防止 CPU 瞬时峰值造成误报。

- 如何保护 Agent Token。

- 为什么 2 核 2 GiB 单机部署使用单副本和单 Worker。

- 数据增长后如何做保留和降采样。

- 如果未来需要多副本，如何迁移定时任务。

# 第十七部分：直接交给 Vibe Coding 的主提示词

## 96. 主提示词

把本文件放在仓库根目录或 docs/DEVELOPMENT_SPEC.md，然后向编程代理发送：

你是 NodeWatch 项目的主程。请先完整阅读 docs/DEVELOPMENT_SPEC.md、README.md、PROGRESS.md 和 DECISIONS.md。

严格按照开发文档执行：
1. 本次只执行我指定的阶段，不得提前实现后续阶段。
2. 优先完成最小、可测试、可运行的实现，不得擅自引入 Redis、Celery、Kafka、Prometheus、Grafana、Kubernetes 或微服务。
3. 不得硬编码或提交任何真实密码、Token、数据库连接串和密钥。
4. 所有数据库变化必须使用 Alembic migration。
5. 完成后运行 lint、类型检查、测试和构建。
6. 更新 PROGRESS.md 与 DECISIONS.md。
7. 按文档规定的“阶段完成报告格式”回复，然后停止，等待我验收。
8. 当步骤必须由我在本机、GitHub、阿里云控制台或云服务器手动完成时，不要假装已经完成。请明确标为“需要用户操作”，给出逐步命令、要复制的值、预期结果和失败排查。

现在执行阶段：P0。

每次验收后，只把最后一行改成下一阶段，例如：

现在执行阶段：P1。

## 97. 阶段验收回复模板

我确认阶段通过时使用：

P0 验收通过。请先读取当前仓库的 PROGRESS.md 和 DECISIONS.md，然后严格执行 DEVELOPMENT_SPEC.md 中的 P1。不要实现 P2 或后续内容。完成后按阶段报告格式停止。

需要修复时使用：

P0 暂不通过。请只修复以下问题，不开始 P1：
1. ...
2. ...

修复后重新运行相关测试，更新 PROGRESS.md，并重新提交 P0 完成报告。

# 第十八部分：个人学习要求

## 98. 每个阶段我需要掌握的知识

### P0

- Git 基础。

- Python 虚拟环境。

- npm 和 Vite。

- Docker Compose 基础。

### P1

- HTTP Cookie 和 Session。

- 密码哈希。

- SQLAlchemy Model 和 Alembic migration。

- Vue Router 和 Pinia。

### P2

- Bearer Token。

- Python 系统信息采集。

- 客户端和服务端认证区别。

### P3

- REST API。

- Upsert。

- 唯一约束和幂等。

- 网络速率计算。

### P4

- 时间范围查询。

- UTC 和本地时区。

- 数据聚合。

- ECharts。

### P5

- 状态机。

- 定时任务。

- 告警去重。

- 数据保留。

### P6

- SQLite。

- 重试和指数退避。

- systemd 和 Windows 计划任务。

- PyInstaller。

### P7

- Docker 多阶段构建。

- 环境变量和秘密管理。

- Docker 内部网络、PostgreSQL 命名卷和数据库备份。

- 域名、DNS、ICP 备案和 HTTPS。

### P8

- CI/CD。

- 项目文档。

- 演示和面试表达。

## 99. 学习纪律

Vibe Coding 可以写代码，但我必须：

- 阅读每个 migration。

- 阅读 Agent 上传和缓存核心逻辑。

- 能手动解释每张数据库表。

- 能通过 Swagger 或 curl 调用主要 API。

- 能自己完成一次阿里云轻量应用服务器部署。

- 能独立排查至少一次 Agent 401、服务 502 或数据库连接错误。

- 不把“AI 生成了”当作无法解释代码的理由。

# 第十九部分：后续版本路线图

## 100. v1.1 可选

- 邮件或 Webhook 告警通知。

- 设备标签和分组。

- 告警静默时间。

- Agent 自动检查新版本。

- 自定义数据保留策略。

## 101. v1.2 可选

- 小时聚合表。

- 独立调度 worker、systemd timer 或专门的调度容器。

- 应用多副本。

- 数据库备份自动上传私有对象存储。

- API Key 轮换提醒。

## 102. v2.0 才考虑

- 多租户。

- 容器监控。

- 自定义指标。

- 插件式采集器。

- 更复杂的告警表达式。

# 第二十部分：阿里云与部署官方参考

以下内容用于部署时核对当前控制台界面和行为。云平台、Docker 和证书工具可能更新，执行前以官方文档为准：

- 阿里云轻量应用服务器产品文档

- 轻量应用服务器防火墙设置

- 远程连接 Linux 轻量应用服务器

- 管理轻量应用服务器密钥对

- 管理轻量应用服务器快照

- 轻量应用服务器网站 ICP 备案

- 在 Nginx 服务器安装 SSL 证书

- Docker Engine on Ubuntu

- Docker Compose plugin

- Docker Linux post-installation

- Nginx reverse proxy module

- Certbot Nginx instructions

# 附录 A：最终完成定义

只有同时满足以下条件，项目才算完成：

- ☐ Windows Agent 可以运行。

- ☐ Linux Agent 可以运行。

- ☐ Agent 可以在断网后缓存并补传。

- ☐ 管理员可以创建设备和一次性 Token。

- ☐ 总览和设备列表显示真实数据。

- ☐ 设备详情显示历史曲线。

- ☐ CPU、内存、磁盘和离线告警可触发并恢复。

- ☐ viewer 权限有效。

- ☐ 数据保留任务有效。

- ☐ 测试和 CI 通过。

- ☐ 阿里云轻量应用服务器公网部署成功。

- ☐ 应用和数据库重启后数据不丢失。

- ☐ bootstrap 密码已从生产环境变量删除。

- ☐ README、部署、Agent 安装和故障排查文档齐全。

- ☐ Git 历史中不存在秘密。

- ☐ 我可以在不看文档的情况下解释核心架构和关键取舍。

# 附录 B：部署人工操作记录模板

## 环境
- 部署日期：
- 阿里云产品：轻量应用服务器
- 地域：西南 1（成都）
- 操作系统：Ubuntu 24.04
- 服务器规格：2 vCPU / 2 GiB / 40 GiB
- 应用名称：
- 数据库名称：
- 应用镜像版本：
- 公网域名：

## 资源
- App CPU/内存限制：
- PostgreSQL CPU/内存限制：
- PostgreSQL 卷：
- Swap：
- 系统盘剩余空间：

## 验证
- [ ] live health
- [ ] ready health
- [ ] 管理员登录
- [ ] 创建设备
- [ ] Agent bootstrap
- [ ] 指标上报
- [ ] 历史曲线
- [ ] 告警触发
- [ ] 告警恢复
- [ ] Docker Compose 更新应用
- [ ] Nginx 配置测试和重载
- [ ] HTTPS 证书续期测试
- [ ] 数据仍存在

## 敏感信息处理
- [ ] 没有把数据库密码写入仓库
- [ ] 没有把 Token 放入截图
- [ ] 已删除 bootstrap 密码
- [ ] 已检查 Git 历史

## 问题与处理
- 问题：
- 原因：
- 处理：